| Datum: 17.04.2013 |  |
| --- | --- |

| ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA |
| --- |
| ZADEVA: | Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije INVESTICIJSKI PROGRAM-Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane-2.faza |
| NAMEN: | Informacija občinskemu svetu |
| PRAVNA PODLAGA: | 33. člen Statuta občine Loška dolina (Obrh, 62/2010) |
| PREDLAGATELJ: | Župan Janez Komidar |

OBRAZLOŽITEV

Občinski svet občine Loška dolina je na svoji 15. redni seji dne 24.01.2013 sprejel proračun za leto 2013. V njem je predvidena tudi investicija Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane-2-faza. V načrtu razvojnih programov je opredeljen pričetek gradnje v letu 2012, v letu 2013 pa se bo gradnja zaključila in pridobilo uporabno dovoljenje. Občina Loška dolina se je v decembru na poziv Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za predložitev vlog za sofinanciranje investicij že prijavila. Med obveznimi dokumenti za popolnost vloge je bilo potrebno priložiti tudi investicijski dokument ter Sklep o njegovi potrditvi. V skladu z navodili Ministrstva za finance je bilo glede na vrednost investicije potrebno izdelati in priložiti Investicijski program. Investicijski program je bil izdelan aprila 2012. Zaradi spremenjene finančne konstrukcije, že podpisanih pogodb in znanih bolj natančnih vrednosti stroškov je bilo potrebno izdelati novelacijo investicijskega programa (december 2013). V skladu s 33. členom Statuta občine Loška dolina (Obrh, 62/2010) mora župan pisno poročati o potrditvi investicijske dokumentacije.

Predmet investicije

V naseljih Podcerkev in Nadlesk se gradita kanalizacijsko omrežje za fekalno in meteorno vodo, obnavlja se  vodovod ter gradi javna razsvetljava. Sočasno bodo z asfaltom preplaščene javne ceste. Investicija predstavlja izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini ca 4.900m ter obnovo vodovodnega omrežja v dolžini 3.850m. Zaradi narave terena bo treba različne višine terena premagovati s štirimi črpališči. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na čistilni napravi v Danah. Naprava zmogljivosti 500 PE je bila izgrajena že v prejšnji fazi in je po opravljenem tehničnem pregledu trenutno v poskusnem obratovanju.

Aktivnosti investicije s terminskim načrtom

| Aktivnost | Pričetek (mesec, leto) | Zaključek (mesec, leto) |
| --- | --- | --- |
| Izdelava IP | 04.2012 | 04.2012 |
| Izvedba javnega razpisa | 05.2012 | 08.2012 |
| Podpis pogodbe z izvajalcem del | 08.2012 | 08.2012 |
| Novelacija IP | 12.2012 | 12.2012 |
| Izvedba del | 08.2012 | 07.2013 |
| Prevzem in uporabno dovoljenje | 08.2013 | 09.2013 |

Finančna konstrukcija po letih in virih financiranja

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| EU sredstva | 0 EUR | 940.948 EUR | 940.948 EUR |
| Sredstva občine Loška dolina | 271.297 EUR | 174.110 EUR | 445.407 EUR |
| Skupaj | 271.297 EUR | 1.115.058 EUR | 1.386.355 EUR |

Pripravil: Bogdan Zevnik

# ŽUPAN

Janez KOMIDAR l.r.

# Text boxes

Župan